**Tým Error404**

**Projektový plán: Aplikace pro prohlížení, sběr příspěvků a administraci recenzního řízení odborného a vědeckého časopisu**

| **Fáze projektu** | **Aktivity** | **Odpovědné osoby** | **Deadline** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze 1 - Příprava** | - Stanovení týmu, registrace v Teams a GitHub | - Tomáš Veselý (SM), Pavel Vaníček | 2.10. |
| **Fáze 2 - Návrh a plánování** | - Business Model Canvas/Lean Canvas | - Pavel Vaníček | 16.10. |
|  | - Definition of Ready (DoR) a Definition of Done (DoD) | - Štěpán Konečný | 16.10. |
|  | - Datový nebo objektový model navrhovaného řešení (ER/Class diagram). | - Václav Fišer | 16.10. |
|  | - Prototypový model uživatelského rozhraní (UX/UI wireframe). | - Lenka Košťálová | 16.10. |
| **Fáze 3 - Implementace** | - Prezentace iterace 1, Zahájení sprintu. | - Tomáš Veselý (SM), Pavel Vaníček | 23.10. |
|  | - Částečná dokumentace | - Václav Fišer, Tomáš Veselý | 27.11 |
|  | - Vývoj frontendového a backendového rozhraní | - Štěpán Konečný, Lukáš Brdíčko | 27.11 |
|  | - Testování a bug-fixing | - Pavel Vaníček, Lenka Košťálová | 27.11 |
| **Fáze 4 - Závěr a dodání** | - Zhodnocení oponovaného týmu, zhodnocení práce týmu | - Tomáš Veselý, Štěpán Konečný | 4.12. |
|  | - Kompletní produktová dokumentace pro uživatele a administrátory | - Václav Fišer, Tomáš Veselý | 22.12. |

**Rozdělení rolí v týmu:**

| **Člen týmu** | **Role** |
| --- | --- |
| **Lukáš Brdíčko** | Product Owner (PO) |
| **Tomáš Veselý** | Scrum Master (SM) |
| **Lenka Košťálová** | Team Member |
| **Václav Fišer** | Team Member |
| **Štěpán Konečný** | Team Member |
| **Pavel Vaníček** | Team Member |